TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

Xây dựng Hệ thống Quản lý Vận chuyển Hàng hóa trong Doanh nghiệp Vận tải

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Phong Dũ

Sinh viên thực hiện: Cô Nhân Quý

Mã số sinh viên: 110122150 - Mã lớp: DA22TTB

Nội dung đề tài:

- Mô tả:

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop…, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao. Tại khu vực Trà Vinh và các tỉnh lân cận, phần lớn các doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ vẫn đang quản lý công việc chủ yếu bằng sổ tay hoặc file Excel. Cách làm này dễ dẫn đến sai sót thông tin, khó theo dõi tình trạng đơn hàng, tốn nhiều thời gian và chi phí vận hành cao.

Vì vậy, đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa trên nền tảng web nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải nhỏ quản lý công việc một cách tập trung và hiệu quả hơn. Hệ thống cho phép quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, tài xế, phương tiện vận tải; hỗ trợ tạo đơn hàng nhanh, phân công tài xế và xe phù hợp, đồng thời theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực (Đang xử lý → Đang vận chuyển → Đã giao hàng).

Ngoài ra, hệ thống còn giúp tra cứu lịch sử vận chuyển và cung cấp một số báo cáo thống kê cơ bản như số lượng đơn hàng, hiệu suất tài xế, tình trạng phương tiện… Khách hàng cũng có thể tự theo dõi tiến độ đơn hàng của mình qua giao diện web mà không cần gọi điện hỏi nhân viên.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần giảm bớt công việc quản lý thủ công và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tốt hơn.

- Mục tiêu đề tài:

- Xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa (TMS) trên nền tảng Web nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải quy mô vừa và nhỏ chuyển đổi số, thay thế phương thức quản lý thủ công bằng sổ tay hoặc Excel.

- Tối ưu hóa quy trình từ tiếp nhận hàng hóa, điều phối phương tiện, tài xế đến theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

- Cung cấp công cụ tra cứu hành trình cho khách hàng và hệ thống báo cáo thống kê hiệu suất vận hành cho doanh nghiệp.

- Nội dung thực hiện:

- Nghiên cứu quy trình vận chuyển hàng hóa thực tế và các kiến trúc hệ thống quản lý vận chuyển hiện đại.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) để quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, tài xế và phương tiện.

- Phát triển các API (Web Service) bằng ngôn ngữ PHP để xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu.

- Xây dựng giao diện người dùng (Frontend) trực quan bằng HTML, CSS và JavaScript.

- Lập trình các chức năng cốt lõi: tạo đơn hàng, tạo mã QR truy xuất, tự động gán đợt vận chuyển theo khung giờ và quản lý trạng thái đơn hàng.

- Kiểm thử tính chính xác của việc tính phí, thời gian vận chuyển và phân quyền hệ thống.

- Phương pháp Thực hiện:

- Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu về kiến trúc REST API, ngôn ngữ PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và môi trường giả lập XAMPP.

- Phân tích và Thiết kế: Xây dựng biểu đồ Use Case cho các tác nhân (Admin, Nhân viên, Tài xế, Khách hàng) và sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD).

- Thực nghiệm:

- Sử dụng PHP và MySQL để xây dựng Backend.

- Thiết kế giao diện Frontend đảm bảo tính dễ dùng.

- Sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm thử quy trình vận hành từ khi nhận hàng đến khi hoàn tất thanh toán qua mã QR.

- Bố cục Đề tài:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Trình bày thực trạng quản lý vận tải tại khu vực Trà Vinh, những hạn chế của việc quản lý thủ công (sai sót, tốn thời gian) và tính cấp thiết của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Giới thiệu về hệ thống TMS, kiến trúc Web Service, các công nghệ sử dụng như PHP, MySQL, JavaScript và các công cụ hỗ trợ như phpMyAdmin, XAMPP.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Mô tả quy trình nghiệp vụ (Tiếp nhận – Sắp xếp – Vận chuyển – Kết thúc). Chi tiết đặc tả chức năng, sơ đồ Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu (các bảng User, TuyenDuong, Xe, DonHang...) và các quy tắc vận đơn tự động.

Chương 4: Xây dựng và kết quả thực nghiệm. Giới thiệu giao diện các chức năng chính (Quản lý đơn hàng, Thống kê hiệu suất tài xế, Tra cứu đơn hàng cho khách). Trình bày kết quả kiểm thử về độ chính xác và tính bảo mật của hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất mở rộng hệ thống (tích hợp ứng dụng di động, hệ thống định vị GPS).

Kế hoạch Thực hiện:

| Tuần | Thời gian |  | Nội dung |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04 – 26/04 |  | Nghiên cứu tổng quan về hệ thống TMS và quy trình vận chuyển thực tế tại doanh nghiệp. Tìm hiểu kiến trúc REST API, ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. |  |  |  | Giai đoạn chuẩn bị |
| 2 | 27/04 – 03/05 |  | Phân tích yêu cầu hệ thống và đặc tả chi tiết các tác nhân (Admin, Nhân viên, Tài xế, Khách hàng) . Xác định các quy tắc vận đơn và trạng thái hàng hóa. |  |  |  | Phân tích nghiệp vụ |
| 3 | 04/05 – 10/05 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) chi tiết bao gồm các bảng: Phân quyền, Người dùng, Tuyến đường, Xe, Hàng hóa và Đơn hàng . Thiết lập môi trường phát triển với XAMPP. |  |  |  | Thiết kế hệ thống |
| 4 | 11/05 – 17/05 |  | Xây dựng các API cơ bản bằng PHP để xử lý dữ liệu và trả về định dạng JSON. Thiết kế giao diện khung cho hệ thống Web. |  |  |  | Bắt đầu lập trình |
| 5 | 18/05 – 24/05 |  | Lập trình chức năng Quản lý người dùng, khách hàng và danh mục phương tiện/tài xế. Xây dựng giao diện Frontend bằng HTML, CSS và JavaScript. |  |  |  | Phát triển chức năng |
| 6 | 25/05 – 31/05 |  | Phát triển chức năng Tiếp nhận hàng hóa, tạo mã hàng (mã QR) và quản lý đơn hàng. Xây dựng luồng điều phối vận tải và gán đơn vào đợt vận chuyển. |  |  |  | Nghiệp vụ cốt lõi |
| 7 | 01/06 – 07/06 |  | Lập trình logic cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực và chức năng xác nhận giao hàng cho tài xế. Tích hợp hệ thống thanh toán qua mã QR giả lập. |  |  |  | Hoàn thiện logic |
| 8 | 08/06 – 14/06 |  | Xây dựng chức năng tra cứu hành trình cho khách hàng và hệ thống báo cáo thống kê (hiệu suất tài xế, tình trạng xe) . |  |  |  | Tiện ích & Thống kê |
| 9 | 15/06 – 21/06 |  | Tiến hành kiểm thử toàn bộ chức năng. Sửa lỗi phát sinh, điều chỉnh giao diện và tối ưu hóa tính bảo mật/phân quyền. |  |  |  | Kiểm thử & Sửa lỗi |
| 10 | 22/06 – 29/06 |  | Đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua kết quả quản lý và báo cáo. Hoàn thiện báo cáo đồ án, đóng gói mã nguồn và chuẩn bị bài thuyết trình . |  |  |  | Tổng kết & Báo cáo |
|  |  |  |  |  | Vĩnh Long, ngày 5 tháng 5 năm 2026 |  |  |
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  |  | SINH VIÊN THỰC HIỆN |  |  |
| Lê Phong Dũ |  |  |  |  | Cô Nhân Quý |  |  |